****

**План мероприятий (дорожная карта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1.3. Зоны путей движения внутри здания*** |  |  |
| 1. Изготовление ПСД для перепланировки и ремонта помещений для занятий; коридора (1 этаж) | 2023 | Доступность помещений (классов для занятий) для инвалидов  Доступность путей движения в здании для инвалидов |
| 2. Ремонт Помещений для занятий; коридора | 2024-2025 |
| 3. Приобретение и установка специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения; табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2025 |
| 4. Приобретение и установка световой сигнализации | 2025 |
| ***1.4. Создание зоны целевого назначения*** | | |
| 1. Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2026 | Доступность помещения для проведения культ.массовых мероприятий |
| Приобретение кресла-коляски | 2026 | Доступность передвижения внутри здания |
| ***1.5. Создание санитарно-гигиенической зоны*** | | |
| 1. Изготовление ПСД для перепланировки и ремонта помещений 1 этажа под санитарно-гигиеническое помещение | 2024 | Доступность санитарно-гигиенического помещения для инвалидов |
| 2. Ремонт санитарно-гигиенического помещения (с установкой перил, санузла и т.д.) | 2025 |
| 3. Приобретение оборудования для санитарно-гигиенического помещения | 2025-2026 |
| ***1.6. Создание зоны систем информации*** | | |
| 1. Вывеска | 2021 | Доступность информации об объекте (учреждении) |
| 2. Разработка информационных памяток об объекте и предоставление на нем услуг | 2019 | Доступность информации об оказываемых услугах |
| ***II. Мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых инвалидам услуг, по оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом и услугами*** | | |
| 1. Предоставление на объекте услуг в сфере дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | 2019 | Доступность оказываемых услуг для инвалидов |
| 2. Проведение инструктирования и/или обучения сотрудников (КПК) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | 2018 | Получение необходимых знаний по вопросам оказания образовательных услуг инвалидам |
| 3. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 2019-2020 | Приведение в соответствие нормативной базы учреждения |
| 4. Приобретение оборудования для предоставления услуг в дистанционном режиме или предоставление (когда это возможно) услуг по месту жительства | 2021-2022 | Обеспечение доступности образовательных услуг |
| 4. Организация личного консультирования через электронные ресурсы школы по вопросу оказания услуг | 2019 | Доступность информации об организации учебного процесса учреждения |

\*Данные показатели будут выполнены при выделении финансирования на реализацию мероприятий